Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa Thống kê – Tin học

# PRODUCT BACKLOG

Version 2.0

Date: 18/03/2026

# FixItNow-Website kết nối sửa chữa dân dụng tức thời

Team members:

Trần Minh Anh

Tạ lộc Duyên

Bùi Quốc Khánh

Nguyễn Hoàn My

Lê Thị Thanh Thảo

Đặng Như Trầm

Approved by

Name                                                Signature                                           Date

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | FixItNow |  |  |
| Project Title | FixItNow-Website kết nối sửa chữa dân dụng tức thời |  |  |
| Project Web URL | N/A |  |  |
| Start Date | 26/1/2026 |  |  |
| End Date: | 10/4/2026 |  |  |
| Project Owner | Lê Thị Thanh Thảo | thaobts1409@gmail.com | 0796639880 |
| Scrum Master | Nguyễn Hoàn My | hoanmy110322@gmail.com | 0935583010 |
| Team Members | Tạ Lộc Duyên | locduyent@gmail.com | 0392620311 |
|  | Bùi Quốc khánh | bqkhah29@gmail.com | 0899218559 |
|  | Đặng Như Trầm | nhutram1712@gmail.com | 0382107416 |
|  | Trần Minh Anh | tm.anh1812@gmail.com | 0822081812 |

| DOCUMENT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Product Backlog |  |  |
| Author(s) | Lê Thị Thanh Thảo |  |  |
| Date | 18/03/2026 | File name | 49K212.05_ProductBacklog_v2.0.docx |

## REVISION HISTORY

| Version | Person(s) | Date | Description | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Hoàn My, Lê Thị Thanh Thảo, Trần Minh An | 29/1/2026 | Mô tả về các chức năng của dự án |  |
| 2.0 | Lê Thị Thanh Thảo | 18/03/2026 | Bổ sung thêm các chức năng của dự án |  |

# TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY	3

TABLE OF CONTENTS	4

1. INTRODUCTION	5

1.1. PURPOSE	5

1.2. SCOPE	5

1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS	6

2. PRODUCT BACKLOG	7

2.1. USER STORIES	7

2.2. FEATURE DESCRIPTION	9

# INTRODUCTION

## PURPOSE

Tài liệu Product Backlog được xây dựng nhằm xác định, mô tả và quản lý toàn bộ các User Story và Feature cốt lõi của hệ thống FixItNow - nền tảng kết nối nhu cầu sửa chữa dân dụng nhỏ lẻ với thợ sửa trong khu vực. Tài liệu đóng vai trò là cơ sở thống nhất giữa Product Owner, Scrum Master và nhóm phát triển trong việc:

- Hiểu rõ nhu cầu và giá trị mong muốn của người dùng và thợ sửa

- Xác định phạm vi chức năng của sản phẩm

- Sắp xếp mức độ ưu tiên các yêu cầu nhằm tối ưu giá trị mang lại trong từng Sprint

Product Backlog được sử dụng xuyên suốt vòng đời dự án như một công cụ trung tâm trong quy trình Scrum, hỗ trợ quản lý yêu cầu, lập kế hoạch Sprint và đảm bảo sản phẩm được xây dựng đúng định hướng giải pháp đã đề ra trong Project Proposal.

## SCOPE

Tài liệu Product Backlog này bao phủ các chức năng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống FixItNow, tập trung vào việc kết nối nhanh chóng và hiệu quả giữa người có nhu cầu sửa chữa dân dụng nhỏ lẻ và thợ sửa tự do trong khu vực địa phương. Phạm vi chức năng bao gồm:

- Tìm kiếm, lọc và hiển thị danh sách thợ sửa theo danh mục sửa chữa và vị trí địa lý.

- Quản lý và hiển thị hồ sơ thợ sửa, bao gồm kỹ năng, mô tả dịch vụ, khu vực hoạt động và điểm đánh giá từ người dùng.

- Tạo, gửi và xử lý yêu cầu sửa chữa với cơ chế phản hồi chủ động từ thợ sửa.

- Hệ thống thông báo, phản hồi và tự động xác nhận thợ sửa chấp nhận yêu cầu đầu tiên, đồng thời đóng các yêu cầu còn lại nhằm tránh trùng lặp và xung đột.

- Theo dõi trạng thái yêu cầu sửa chữa, quản lý danh sách yêu cầu của người dùng và thợ sửa, cũng như cập nhật tiến độ thực hiện công việc.

- Đánh giá và nhận xét chất lượng dịch vụ sau khi hoàn thành nhằm hỗ trợ xây dựng uy tín cho thợ sửa và tăng tính minh bạch cho hệ thống.

- Quản lý tài khoản người dùng và thợ sửa, bao gồm đăng ký, xác thực, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý bảo mật tài khoản.

Ngoài phạm vi trên, Product Backlog không bao gồm các chức năng như thanh toán trực tuyến, báo giá tự động, chat thời gian thực, quản lý hợp đồng hay các nghiệp vụ sửa chữa quy mô lớn. Các nội dung liên quan đến thiết kế giao diện chi tiết, kiến trúc kỹ thuật và triển khai hạ tầng hệ thống cũng không nằm trong phạm vi của tài liệu này.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

| Thuật ngữ / Viết tắt | Diễn giải |
| --- | --- |
| User Story (US) | Mô tả nhu cầu hoặc mong muốn của người dùng/đối tượng hệ thống dưới dạng kịch bản ngắn gọn. |
| Feature (F) | Nhóm chức năng ở mức cao được xây dựng từ một hoặc nhiều User Story. |
| User | Người sử dụng hệ thống để tìm kiếm thợ sửa và tạo yêu cầu sửa chữa. |
| Technician | Thợ sửa chữa đăng ký trên hệ thống để cung cấp dịch vụ và tiếp nhận yêu cầu. |
| System | Hệ thống phần mềm thực hiện các xử lý tự động như gửi thông báo, xác nhận yêu cầu. |
| Product Backlog | Danh sách tập hợp toàn bộ User Story và Feature của dự án, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên. |
| Priority | Mức độ ưu tiên của User Story hoặc Feature (High/Medium/Low). |
| PO (Product Owner) | Người chịu trách nhiệm định hướng sản phẩm và quản lý Product Backlog. |
| SM (Scrum Master) | Người điều phối quy trình Scrum và hỗ trợ nhóm phát triển. |

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

| ID | As a/an | I want to ... | so that ... | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | User | tìm kiếm và lọc danh sách thợ sửa theo danh mục và khu vực | tôi nhanh chóng tìm được thợ sửa phù hợp với nhu cầu | High |
| US-02 | User | xem chi tiết hồ sơ thợ sửa | tôi biết được thông tin về thợ sửa, danh mục sửa, số điện thoại của họ | High |
| US-03 | Technician | tạo và cập nhật hồ sơ sửa chữa (kỹ năng, khu vực, mô tả dịch vụ) | tôi cung cấp đầy đủ thông tin để người dùng dễ dàng lựa chọn | High |
| US-04 | User | tạo yêu cầu sửa chữa kèm theo mô tả công việc, địa điểm và thời gian mong muốn | thợ sửa hiểu rõ nhu cầu sửa chữa của tôi | High |
| US-22 | User | tạo yêu cầu sửa chữa nhanh bằng cách chọn icon dịch vụ trên trang chủ | tôi có thể bắt đầu gửi yêu cầu nhanh mà không cần tìm lại loại dịch vụ trong form | High |
| US-05 | Technician | nhận thông báo khi có yêu cầu sửa chữa mới | tôi có thể tiếp nhận, xem và phản hồi các yêu cầu đó kịp thời | High |
| US-06 | Technician | chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu sửa chữa | tôi chủ động lựa chọn công việc phù hợp | High |
| US-07 | System | tự động xác nhận thợ sửa chấp nhận đầu tiên và đóng các yêu cầu còn lại | tránh trùng lặp và xung đột khi nhiều thợ cùng chấp nhận một yêu cầu | High |
| US-08 | User | nhận thông báo khi có thợ chấp nhận yêu cầu | tôi biết yêu cầu đã được xử lý thành công | High |
| US-09 | User | xem danh sách các yêu cầu đã tạo | tôi theo dõi được các yêu cầu sửa chữa đã gửi | Medium |
| US-10 | Technician | xem danh sách các yêu cầu đã nhận | tôi quản lý công việc của mình hiệu quả | Medium |
| US-11 | User | xem trạng thái yêu cầu (chờ - đã nhận - hoàn thành) | tôi nắm được tiến độ sửa chữa | Medium |
| US-12 | Technician | cập nhật trạng thái công việc | tôi giúp người dùng nắm được tiến trình sửa chữa | Medium |
| US-13 | User | hủy yêu cầu khi chưa có thợ nhận | tôi có thể điều chỉnh kế hoạch khi nhu cầu sửa chữa thay đổi | Medium |
| US-23 | User | xem danh sách các yêu cầu sửa chữa đã hủy | tôi có thể theo dõi lịch sử yêu cầu của mình | Medium |
| US-14 | User | đánh giá thợ sửa sau khi hoàn thành và xem điểm đánh giá trung bình | tôi phản hồi chất lượng dịch vụ để người khác có cơ sở tham khảo và tôi dễ dàng so sánh giữa các thợ | Medium |
| US-15 | Technician | xem đánh giá và nhận xét của mình | tôi cải thiện chất lượng dịch vụ | Medium |
| US-16 | User | đăng ký tài khoản người dùng | tôi có thể tạo yêu cầu sửa chữa | Low |
| US-17 | Technician | đăng ký tài khoản thợ sửa | tôi có thể nhận yêu cầu sửa chữa | Low |
| US-18 | User + Technician | đăng nhập vào hệ thống | tôi sử dụng các chức năng cá nhân | Low |
| US-19 | User | cập nhật thông tin cá nhân | thông tin của tôi luôn chính xác | Low |
| US-20 | User + Technician | đăng xuất khỏi hệ thống | tôi kết thúc phiên làm việc và đảm bảo an toàn cho tài khoản | Low |
| US-21 | User + Technician | đổi mật khẩu | tôi đảm bảo an toàn tài khoản và tiếp tục truy cập hệ thống khi cần | Low |

## FEATURE DESCRIPTION

| ID | Feature Name | Description | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tìm kiếm và hiển thị danh sách thợ sửa | Cho phép người dùng tìm kiếm và lọc danh sách thợ sửa theo danh mục sửa chữa - khu vực và hiển thị danh sách thợ sửa theo danh mục sửa chữa và khu vực, bao gồm thông tin cơ bản như tên, lĩnh vực, khu vực hoạt động và điểm đánh giá trung bình nhằm hỗ trợ lựa chọn thợ phù hợp. | High |
| F-02 | Hồ sơ thợ sửa chi tiết | Cung cấp trang hồ sơ chi tiết cho từng thợ sửa, bao gồm mô tả dịch vụ, kỹ năng, khu vực hoạt động và đánh giá từ người dùng | High |
| F-03 | Quản lý hồ sơ thợ sửa | Cho phép thợ sửa tạo và cập nhật hồ sơ cá nhân (kỹ năng, khu vực, mô tả dịch vụ) nhằm xây dựng uy tín và cung cấp đầy đủ thông tin cho người dùng lựa chọn | High |
| F-04 | Tạo yêu cầu sửa chữa | Cho phép người dùng tạo yêu cầu sửa chữa với thông tin chi tiết về công việc, địa điểm và thời gian thực hiện | High |
| F-19 | Tạo yêu cầu từ icon dịch vụ nhanh | Cho phép người dùng nhấn vào các icon dịch vụ nhanh (ví dụ: sửa điện, ống nước, máy lạnh) trên trang chủ. Hệ thống tự động chuyển tới trang tạo yêu cầu và tự động chọn sẵn loại dịch vụ tương ứng để người dùng chỉ cần nhập thêm mô tả sự cố và địa chỉ trước khi gửi yêu cầu và kết nối với thợ online gần nhất trong khu vực | High |
| F-05 | Thông báo yêu cầu sửa chữa cho thợ | Hệ thống gửi thông báo đến thợ sửa khi có yêu cầu mới để họ kịp thời xem và phản hồi | High |
| F-06 | Phản hồi yêu cầu sửa chữa | Cho phép thợ sửa chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu sửa chữa dựa trên khả năng và khu vực làm việc | High |
| F-07 | Tự động xác nhận và đóng yêu cầu | Hệ thống tự động xác nhận thợ sửa chấp nhận đầu tiên và đóng các yêu cầu còn lại nhằm tránh trùng lặp và xung đột | High |
| F-08 | Thông báo xác nhận cho người dùng | Người dùng nhận được thông báo khi có thợ sửa chấp nhận yêu cầu, xác nhận quá trình kết nối thành công | High |
| F-09 | Danh sách yêu cầu của người dùng | Cho phép người dùng xem và quản lý các yêu cầu sửa chữa đã tạo trên hệ thống | Medium |
| F-10 | Danh sách yêu cầu của thợ sửa | Cho phép thợ sửa xem và quản lý các yêu cầu sửa chữa mà mình đã nhận | Medium |
| F-11 | Theo dõi trạng thái yêu cầu | Hiển thị trạng thái của yêu cầu sửa chữa (chờ xử lý, đã nhận, đang thực hiện, hoàn thành) để người dùng theo dõi tiến độ | Medium |
| F-12 | Cập nhật trạng thái công việc | Cho phép thợ sửa cập nhật tiến độ sửa chữa để người dùng nắm được tình hình thực hiện công việc | Medium |
| F-13 | Hủy yêu cầu sửa chữa | Cho phép người dùng hủy yêu cầu sửa chữa khi chưa có thợ sửa nào chấp nhận | Medium |
| F-20 | Xem danh sách yêu cầu đã hủy | Cho phép người dùng xem các yêu cầu sửa chữa đã bị hủy trong lịch sử yêu cầu của mình nhằm theo dõi và quản lý các yêu cầu trước đó. | Medium |
| F-14 | Đánh giá và xem điểm đánh giá thợ sửa | Cho phép người dùng đánh giá thợ sửa sau khi hoàn thành và xem điểm đánh giá trung bình nhằm phản hồi chất lượng dịch vụ và hỗ trợ so sánh giữa các thợ | Medium |
| F-15 | Xem đánh giá cá nhân của thợ sửa | Cho phép thợ sửa xem điểm đánh giá và nhận xét của mình từ người dùng để cải thiện chất lượng dịch vụ | Medium |
| F-16 | Đăng ký tài khoản | Cho phép người dùng và thợ sửa tạo tài khoản để sử dụng các chức năng cá nhân trên hệ thống | Low |
| F-17 | Đăng nhập và đăng xuất | Cho phép người dùng và thợ sửa đăng nhập, đăng xuất hệ thống nhằm xác thực phiên làm việc và truy cập các chức năng phù hợp với vai trò. | Low |
| F-18 | Quản lý thông tin cá nhân và đổi mật khẩu | Cho phép người dùng và thợ sửa cập nhật thông tin cá nhân nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và an toàn cho tài khoản | Low |